Утверждаю

Директор МБОУ  «СОШ №3

им М. Пахаева с. Старые Атаги»

Р.Р. Мударов

План работы

по внедрению в МБОУ «СОШ №3

им М. Пахаева с. Старые Атаги»

электронного журнала

| Шаги | Содержание | Ответственный за выполнение | Срок выполнения | КАК именно будет выполнено |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Создание банка электронных портфолио вновь прибывших педагогов и учащихся | Классные руководители | Август 2022г. | Банк электронных портфолио |
| 2. | Издание приказов по школе: - о введении электронного журнала; - о назначении системного администратора; - о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персонифицированные данные |  | Август 2022г. | Оформление пакета нормативно- правовых документов |
|  |  |  | Август 2022г. | Размещение локальных актов на сайте школы |
| 3. | Разработка локальных актов: - План работ по переходу на электронный журнал; - положение об электронном журнале; - положение об обработке персональных данных (работников, соискателей вакантных должностей); - положение об обработке персональных данных обучающихся школы - должностная инструкция системного администратора; | рабочая группа | Август 2022г. |  |
| 4. | Заседание педагогического совета. Изучение материалов по внедрению электронного журнала | Педагогический коллектив |  | Координация работы членов педагогического совета. Разработка плана- графика мероприятий |
| 5. | Анализ информационных ресурсов образовательного учреждения |  | Август 2022г. | Работа рабочей группы по анализу информационных ресурсов, фиксация результатов анализа |
| 6. | Выбор модели внедрения | рабочая группа | Август 2022г. | Разработка логики внедрения, апробация программного комплекса |
| 7. | Проведение организационно-методических и информационно-методических мероприятий с педагогическим коллективом | рабочая группа | Август 2022г. | Подбор материалов в методических банках образовательных учреждений, Интернете |
| 8. | Организация обучения педагогических кадров работе с электронным журналом |  | Август 2022г. | Обучение на базе ОО |
| 9. | Получение согласия педагогических работников на обработку персональных данных | Педагогический коллектив | получено | Собеседование с педагогическими работниками |
| 10. | Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности |  | Август 2022г. | Внедрение в учебно-воспитательный процесс новой информационной системы |
| 11. | Формирование базы данных по ученическому контингенту, педагогическим кадрам, классам/группам. | Классные руководители | Август 2022г. |  |
| 12. | Ввод данных по учебному процессу |  | Август 2022г. |  |
| 13. | Информирование родителей обучающихся о начале работы по оказанию электронных услуг. | Родители учеников | Август 2022г. | Проведение родительских собраний |
| 14. | Получение согласия родителей на обработку персональных данных обучающихся | Классные руководители | Август 2022г. | Собеседование с родителями |
| 15. | Организация обучения родителей работе с информационной системой | Родители учеников | Август 2022г. | Проведение обучения (родительские собрания), организация консультаций |
| 16. | Выдача логинов и паролей родителям обучающихся | Классные руководители | Август 2022г. | Индивидуальная работа |
| 17. | Индивидуальные консультации | Классные руководители | По мере возникновения | Конструктивное решение возникающих проблем |
| 18. | Переход всей школы в режим ведения Электронного журнала | Педагогический коллектив | Август 2022г. |  |